## Slide 1
V. WBS theo tuần
V. WBS hàng tuần và đề xuất chi phí
Nhiệm vụ | W1 | W2 | W3 | W4
Giai đoạn 1: Hệ thống làm việc đầu tiên |  |  |  | 
1. Bộ dữ liệu về Bắt nạt trên mạng & Tự làm hại bản thân |  |  |  | 
- Tìm các từ khóa và nguồn có liên quan |  |  |  | 
- Thu thập dữ liệu từ các nguồn với các từ khóa đã chọn |  |  |  | 
- Xem xét và ghi nhãn dữ liệu |  |  |  | 
2. Công cụ dựa trên web |  |  |  | 
- Thiết kế UI/UX |  |  |  | 
- Trang quản lý phân loại |  |  |  | 
- Trang quản lý bộ dữ liệu |  |  |  | 
- Trang kiểm tra phân loại |  |  |  | 
3. Mô hình phân loại & API |  |  |  | 
- API cho công cụ Web |  |  |  | 
- Mô hình hóa & thực hiện phân loại |  |  |  | 
Giai đoạn 2: Điều chỉnh & tài liệu hệ thống |  |  |  | 
1. Cải thiện bộ dữ liệu |  |  |  | 
2. Cải thiện chất lượng và tốc độ phân loại |  |  |  | 
3. Tài liệu |  |  |  | 
- Thời gian: 01 tháng
- Chi phí: ~ 5.000 USD

## Slide 2
Hiệp hội Công nghiệp AI , Chủ tịch
Đại học Inha
Hiệp hội AI , Thành viên Hội đồng
giám đốc điều hành
  - Ban cố vấn dữ liệu lớn của MSIP
  - Thành viên Ủy ban Open Data Council
ISO TC37 , Thành viên Ủy ban
Hiệp hội HCI , Chủ tịch
STI Quốc tế , Thành viên Hội đồng quản trị
KICT , Nhà nghiên cứu danh dự
Phòng thí nghiệm trung tâm LG.
Huân chương Công trạng, Tổng thống Hàn Quốc
Giải thưởng phần mềm tốt nhất, Tổng thống Hàn Quốc
Giải thưởng Giấy xuất sắc nhất, Samsung Elec.
Tony LEE Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Saltlux, Inc.
  Một thế giới nơi mọi người đều có sức mạnh tri thức!!
  Saltlux sẽ biến giấc mơ này thành hiện thực.